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Věc:
	Podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce kostela na Cínovci do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2025 z ministerstva kultury



Důvod předložení:
	Podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce kostela na Cínovci do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2025 z ministerstva kultury
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	pro
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Návrh na usnesení:
	Zastupitelstvo města Dubí po projednání

schvaluje
[bookmark: _Hlk176511026]podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce kostela na Cínovci do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2025 z ministerstva kultury ve výši max. 350 000 Kč




	Město Dubí již v minulých letech opakovaně úspěšně žádalo o dotace v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury a rádo by v tomto směru pokračovalo dál. 
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.
Podíl příspěvku v Programu záchrany architektonického dědictví na celkových ročních nákladech na obnovu nemovité kulturní památky by neměl přesáhnout 90 %.
Předmětem žádosti o dotaci je rekonstrukce kostela na Cínovci, konkrétně se jedná o následující práce:
· oprava degradovaných stropních trámů podesty ve věži kostela a dalších navazujících dožilých dřevěných konstrukcí
· dodání a instalace elektrického hodinového stroje pro věžní hodiny
Předpokládaný harmonogram akce:

Do 30. 9. 2024 – podání žádosti o dotaci 
Do 31. 3. 2025 – výběr zhotovitele 
Do 30. 9. 2025 – realizace akce
 

Předpokládaný rozpočet akce: 350 000 Kč vč. DPH. Projektová dokumentace bude předána těsně před podáním žádosti, rozpočet tedy vychází z předběžné projektové dokumentace a může se v konečné fázi mírně lišit. 



Důvodová zpráva:
