Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 18. 9. 2019 |  | 4/SD15/19 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Protipovodňová opatření města Dubí – Dodatek č. 1 ke smlouvě

Důvod předložení:

Správce dotací předkládá ke schválení Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, která byla schválena ZM dne 26. 6. 2019 č. usn.137/6/2019 se zhotovitelem BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. Předmětem dodatku smlouvy je pouze změna termínu realizace díla z důvodu prodloužení zadávacího řízení. Smlouva o dílo bude podepsána společně s dodatkem ke smlouvě. Způsob financování: Celkové náklady na akci: 7 500 000,- Kč Přislíbená dotace ze SFŽP: 5 250 000,- Kč (70%) Podíl města: 2 250 000,- Kč (30%) Financování výše uvedené akce proběhne v březnu 2020. Akce bude hrazena prostřednictvím úvěru.

Nárok na rozpočet města Dubí:

Ano

Zpracoval:							Předkládá:

| Ladislava Hamrová |  | Ing. Petr Pípal starosta |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

| Ing. Petr Pípal |  | usnesení číslo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dne: | hlasování |  |  |
|  |  |  | pro 0 | proti 0 | zdržel se 0 |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 6. 9. 2019 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Dodatek č. 1 včetně smlouvy k nahlédnutí v sekretariátu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí po projednání 1. schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválenou ZM dne 26. 6. 2019 č. usn.137/6/2019 se zhotovitelem BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 2. pověřuje starostu města k uzavření smlouvy a dodatku č. 1 s dodavatelem BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., IČ: 27781275. Celková cena včetně DPH činí 7 127 008,90 Kč 3. bere na vědomí způsob financování akce „Protipovodňová opatření města Dubí“

Důvodová zpráva: