Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 26.6.2024 |  | 4 / TO 30/24 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“.

Důvod předložení:

Schválení uzavření dodatku č.1 ke SoD

Nárok na rozpočet města Dubí:

1.268.155,49 Kč vč. DPH

Zpracoval:							Předkládá:

| Zdeňka Mrvová TO |  | Ing. Lukáš Panchartek Vedoucí TO |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

|  |  | usnesení číslo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dne: | hlasování |  |  |
|  |  |  | pro | proti | zdržel se |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 13.6.2024 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Dodatek č.1

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“.

Důvodová zpráva:

Technický odbor předkládá zastupitelstvu města dodatek č.1 ke smlouvě o dílo pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“. V průběhu provádění díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „Mstišov – Pod Lesem, dostavba kanalizace“ - zpracovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Helena Chmelová, ČKAIT 0400927 pod zakázkovým číslem 4037/3,4 a „Mstišov - Pod lesem, dostavba kanalizace - dodatek“- zpracovatel Ing. Jiří Koubek, Petr Weiner, ČKAIT 0400925 a „Rekonstrukce povrchů v ul. Pod lesem – Mstišov“ - zpracovatel Ing. Michal Urbanský, ČKAIT 0401855, pod zakázkovým číslem 25/2015, uvedeny a očekávány. Jedná se o změny hloubky uložení potrubí a z toho plynoucí změna navržených kanalizačních šachet, a to na základě kolize trasy navržené kanalizace se stávajícími rozvody vody a plynu.