Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 15. 9. 2021 |  | 4 / TO 57/21 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Informace o uskutečněných výběrových řízení v červnu – srpnu 2021

Důvod předložení:

Na vědomí

Nárok na rozpočet města Dubí:

Zpracoval:							Předkládá:

| Bc. Lukáš Jačka referent TO |  | Ing. Lukáš Panchartek vedoucí TO |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

|  |  | dne: | hlasování |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pro | proti | zdržel se |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 3. 9. 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích výběrových řízení na akce „Rekonstrukce střechy ZUŠ, Dlouhá čp. 134, Dubí“ a „Dubí – Ruská ul., výměna svítidel a rekonstrukce VO pod kruhovým objezdem s Mírovou“.

Důvodová zpráva:

Předkládáme na vědomí informaci o průběhu a výsledcích výběrových řízení, které probíhaly v průběhu června – srpna 2021 a které si vyžádaly provedení rozpočtových změn. Rekonstrukce střechy ZUŠ, Dlouhá čp. 134, Dubí: Výběrové řízení na tuto akci bylo vyhlášeno 7. 6. 2021. Ve stanovené lhůtě do 21. 6. 2021 podali nabídku 2 účastníci – společnost TYGAS s. r. o., Loučná, nabídková cena 1.728.501,- Kč vč. DPH, a společnost Alpin Mont Servis s. r. o., Dubí, nabídková cena 2.120.902,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města schválilo dne 23. 6. 2021 výběr zhotovitele společnost TYGAS s. r. o. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu na realizaci akce z původně plánovaných 1.500.000,- Kč na 1.730.000,- Kč. Před podpisem smlouvy společnost TYGAS odstoupila z výběrového řízení z důvodu kapacitní vytíženosti. S ohledem na vyšší nabídkovou cenu druhého z účastníků výběrového řízení rozhodla rada města dne 13. 7. 2021 o zrušení výběrového řízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno znovu dne 16. 7. 2021 s prodlouženou lhůtou pro podání nabídek do 9. 8. 2021 a předpokládaným termínem plnění říjen – listopad 2021. I přes prodlouženou lhůtu pro podání nabídek se do výběrového řízení přihlásil jediný účastník společnost Alpin Mont Servis s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 2.120.902,- Kč vč. DPH. Rada města schválila dne 17. 8. 2021 výběr tohoto účastníka a navýšila částku v rozpočtu o 391.000,- Kč na 2.121.000,- Kč. Dubí – Ruská ul., výměna svítidel a rekonstrukce veřejného osvětlení pod kruhovým objezdem s Mírovou Výběrové řízení na akci bylo vyhlášeno 19. 7. 2021 s lhůtou pro podání nabídek do 9. 8. 2021 a předpokládaným termínem plnění říjen – listopad 2021. Ve stanovené lhůtě podali nabídku 2 účastníci – společnost Marius Pedersen a. s., Hradec Králové, nabídková cena 1.631.414,- Kč vč. DPH a společnost TELKONT s. r. o., Teplice, nabídková cena 1.785.197,- Kč vč. DPH. Rada města schválila dne 17. 8. 2021 výběr zhotovitele společnost Marius Pedersen a. s. a rozhodla o navýšení rozpočtu na realizaci akce o 432.000,- Kč z původně plánovaných 1.200.000,- Kč na 1.632.000,- Kč. Z výsledků výběrových řízení i počtu přihlášených účastníků je patrna situace trvale se zvyšujících cen stavebních materiálů a kapacitní vytíženost realizačních firem.